Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

FUNDACIÓN XYZ INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS - SOCIEDAD CIVIL

# DATOS GENERALES DEL PROYECTO

| Nombre del Ejecutor |  | FUNDACIÓN XYZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de Convenio |  |  |  | Saldo Inicial al mes |  |  | 0.00 |  |
| Mes Reportado |  |  | Código de Proyecto |  |  | Monto Ejecutado en el mes |  | 0.00 |

- RESUMEN EJECUTIVO

Max 2 párrafos explicando el avance mensual técnico y financiero.

# AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA-FINANCIERA

## 1. Productos Esperados por Desembolso

| Desembolso No. | Componente | Producto Esperado | Descripción | % Avance | Total (B/.) | Contrapartida (B/.) | Plazo de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reforestación | Plantación de especies nativas | Se plantaron 4,000 árboles en la cuenca del río Blanco | 65% | 12,000.00 | 2,000.00 | 15/07/2025 |
| x | x | X | x | x | x | x | x |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. Avance de Productos por Indicador Asociado

| Producto | Indicador Ambiental Asociado | Meta | Resultado Actual/ Acumulativo | % Cumplimiento | Fecha Inicio | Fecha de Entrega | Observaciones/Proximas acciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto 1 | # de árboles plantados | 5,000 | 4,000 | 75% |  |  | Favorable, se espera completar meta en agosto |
| X | X | X | X | X | X | X | X |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

# III. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE Y PLAN DE ACCIÓN

Resumen del avance del mes: Se ejecutaron jornadas de reforestación con participación comunitaria en 3 sectores estratégicos.

Dificultades encontradas: Lluvias intensas causaron demoras en el transporte de materiales.

Medidas correctivas o adaptaciones implementadas: Se reprogramaron las actividades de campo en coordinación con líderes locales.

Plan de acción para el siguiente mes: Continuar la plantación hasta alcanzar la meta de 5,000 árboles y realizar seguimiento técnico.

# IV. CRONOGRAMA DE TRABAJO

| PRODUCTOS | ENE-FEB | FEB-MAR | MAR-ABR | ABR-MAY | MAY-JUN | JUN-JUL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

NOTAS

| PRODUCTO #1 | Fue reprogramado por mal clima, se finalizará en julio. |
| --- | --- |
| PRODUCTO #2 | Está en proceso, pendiente entrega de informe parcial. |
| PRODUCTO #3 | Está planificada para finalizar en julio. |

# V. PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO

| % Avance Técnico | % Avance Financiero | TOTAL | Valoración General |
| --- | --- | --- | --- |
| 75% | 65% | 70% | EN PROGRESO |

# VI. BALANCE FINANCIERO

| BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | MONTO |
| --- | --- |
| SALDO INICIAL PARA EL PROYECTO |  |
| MENOS GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO EN EL MES |  |
| SALDO FINAL EN LA CUENTA DESIGNADA |  |

# VII. ANEXOS

a. 📷 Se adjuntan 10 imágenes geo-referenciadas de las actividades en campo.

b. Checklist financiero

| Documento | ¿Incluido? |
| --- | --- |
| Facturas | ✔️ |
| Vouchers | ✔️ |
| Copias de transferencias | ✔️ |
| Contratos | ✔️ |
| Cheques | ❌ |

c. Estado de Cuenta Bancario

✔️ Extracto bancario de julio 2025 adjunto.

# VIII. RESPONSABLES DEL INFORME

Elaborado por: Juan Pérez
Cédula: 8-123-456
Cargo: Coordinador Técnico

Coordinador del Proyecto: María Gómez
Cédula: 8-654-321

Fecha de Entrega: 31/07/2025
Recibido por (UFISI): UFISI - Recepción Central